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Előterjesztés


Tárgy: Vis maior támogatás benyújtása a Belügyminisztériumhoz a 2023. június 06-i káresemény miatt


Nyúl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2023. július 11.-i ülésére


Tisztelt Képviselő-testület!

A káresemény megnevezése: 

A 2023. június 06.-án 16 és 17 óra között hatalmas intenzitású csapadék zúdult le Nyúl községben. A település egyes részein 70 mm-t meghaladó csapadék hullott le. A hömpölygő esővíz a község hegyi részén több murvás, illetve mart aszfaltos felületű utat kimosott, szinte járhatatlanná téve azokat. Az utak lakott területet közelítenek meg, ezért komoly fennakadást okoznak a közlekedésben. Az érintett utcák: Alsó Cseh-hegy utca 1501, 2310 és 2306/4 hrsz, Vaskapu utca 2405/11 és 2425 hrsz., Levendula utca 2301/6 hrsz. és Kápolna utca 1441 hrsz. A település síkvidéki részén A Kazinczy utcában 704/69 hrsz.-on a rosszul kialakult vízelvezető árok miatt egy teljes lakóutca víz alá került, mivel az árokrendszer nem bírta elvezetni a lehullott csapadékot, így az árkok kicsaptak, az útburkolat mintegy 40%-át elborította a víz, ami befolyt a szemközti oldalon lévő házak udvarába is, hogy több helyen a lakók az ingatlanaikat nem tudták megközelíteni. 

Javaslat a kár helyreállítására:
                                                                Alsó Cseh-hegy utca     1501
                                                                 Vaskapu utca           2405/11
                                                                 Levendula utca         2301/6
                                                                 Kápolna utca            1441
                                                                 Alsó Cseh hegy utca    2310
                                                                 Alsó Cseh hegy utca    2306/4
                                                                 Vaskapu utca               2425

Feltöltő anyag megvásárlása, helyszínre történő kiszállítása. A károsodott utcák hordaléktól való megtisztítása, hordalék elszállítása. A kimosódott útszakaszok visszatöltése, töltőanyag tömörítése. 


Károsodott csapadékvíz elvezető árok: Kazinczy utcai árok, hrsz: 704/69., 



Közlekedési utak neve, helyrajzi száma: Alsó Cseh-hegy utca     1501
                                                                 Vaskapu utca           2405/11
                                                                 Levendula utca         2301/6
                                                                 Kápolna utca            1441
                                                                 Alsó Cseh hegy utca    2310
                                                                 Alsó Cseh hegy utca    2306/4
                                                                 Vaskapu utca               2425


A káresemény forrásösszetétele

	Megnevezés
	2023. év
	%

	Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
	5.257.800.- Ft
	30 

	Biztosító kártérítése
	0 Ft
	0

	Egyéb forrás
	0 Ft
	0

	Vis maior támogatási igény
	12.268.200.- Ft
	70

	Források összesen
	17.526.000.- Ft
	100



A káresemény költségösszetétele:

	Megnevezés
	2023. év

	Nettó költség összesen
	13.800.000,- Ft

	ÁFA
	  3.726.000,- Ft

	Bruttó költség összesen
	17.526.000,- Ft




A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 17.526.000.- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja vállalni, azonban a pályázati támogatás megítélése esetén az önrész nagyságára fedezettel rendelkezik.

A képviselő testület nyilatkozik, hogy a lakóterületeket kiszolgáló belterületi és zártkerti utak, valamint a csapadékvíz elvezető árok fenntartása, karbantartása kötelező önkormányzati feladat.
( 9/2011.(II.15.) Korm.rendelet 4.§ (3) bek. cc. pontja)

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

	Biztosító Társaság megnevezése
	nem releváns

	Biztosítási szerződés száma
	nem releváns



Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

A károsodott belterületi és zártkerti utakra, valamint a csapadékvíz-elvezető árokra az önkormányzat nem rendelkezik biztosítással.


Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal ezt a feladatát nem tudja ellátni.

A testület a saját forrás összegét a 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) költségvetési rendeletében biztosítja.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázat beadásának megszavazására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.                                                                                                  

                                                                                                                          
                                                                                                              Schmiedt Henrik   sk.
                                                                                                                 polgármester

							Határozat tervezet




Nyúl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 


………/2023.(VII.11. ) önkormányzati határozata



Tárgy: Vis maior támogatás benyújtása a Belügyminisztériumhoz a 2023. június 06-i káresemény miatt



A káresemény megnevezése: 

A 2023. június 06.-án 16 és 17 óra között hatalmas intenzitású csapadék zúdult le Nyúl községben. A település egyes részein 70 mm-t meghaladó csapadék hullott le. A hömpölygő esővíz a község hegyi részén több murvás, illetve mart aszfaltos felületű utat kimosott, szinte járhatatlanná téve azokat. Az utak lakott területet közelítenek meg, ezért komoly fennakadást okoznak a közlekedésben. Az érintett utcák: Alsó Cseh-hegy utca 1501, 2310 és 2306/4 hrsz, Vaskapu utca 2405/11 és 2425 hrsz., Levendula utca 2301/6 hrsz. és Kápolna utca 1441 hrsz. A település síkvidéki részén A Kazinczy utcában 704/69 hrsz.-on a rosszul kialakult vízelvezető árok miatt egy teljes lakóutca víz alá került, mivel az árokrendszer nem bírta elvezetni a lehullott csapadékot, így az árkok kicsaptak, az útburkolat mintegy 40%-át elborította a víz, ami befolyt a szemközti oldalon lévő házak udvarába is, hogy több helyen a lakók az ingatlanaikat nem tudták megközelíteni. 

Javaslat a kár helyreállítására:
                                                                Alsó Cseh-hegy utca     1501
                                                                 Vaskapu utca           2405/11
                                                                 Levendula utca         2301/6
                                                                 Kápolna utca            1441
                                                                 Alsó Cseh hegy utca    2310
                                                                 Alsó Cseh hegy utca    2306/4
                                                                 Vaskapu utca               2425

A károsodott utcák hordaléktól való megtisztítása, hordalék elszállítása. A kimosódott útszakaszok
visszatöltése, töltőanyag tömörítése.

Károsodott csapadékvíz elvezető árok: Kazinczy utcai árok, hrsz: 704/69., 



Közlekedési utak neve, helyrajzi száma: Alsó Cseh-hegy utca     1501
                                                                 Vaskapu utca           2405/11
                                                                 Levendula utca         2301/6
                                                                 Kápolna utca            1441
                                                                 Alsó Cseh hegy utca    2310
                                                                 Alsó Cseh hegy utca    2306/4
                                                                 Vaskapu utca               2425


A káresemény forrásösszetétele

	Megnevezés
	2023. év
	%

	Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
	5.257.800.- Ft
	30 

	Biztosító kártérítése
	0 Ft
	0

	Egyéb forrás
	0 Ft
	0

	Vis maior támogatási igény
	12.268.200.- Ft
	70

	Források összesen
	17.526.000.- Ft
	100



A káresemény költségösszetétele:

	Megnevezés
	2023. év

	Nettó költség összesen
	13.800.000,- Ft

	ÁFA
	  3.726.000,- Ft

	Bruttó költség összesen
	17.526.000,- Ft




A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 17.526.000.- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja vállalni, azonban a pályázati támogatás megítélése esetén az önrész nagyságára fedezettel rendelkezik.

A képviselő testület nyilatkozik, hogy a lakóterületeket kiszolgáló belterületi és zártkerti utak, valamint a csapadékvíz elvezető árok fenntartása, karbantartása kötelező önkormányzati feladat.
( 9/2011.(II.15.) Korm.rendelet 4.§ (3) bek. cc. pontja)

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

	Biztosító Társaság megnevezése
	nem releváns

	Biztosítási szerződés száma
	nem releváns



Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

A károsodott belterületi és zártkerti utakra, valamint a csapadékvíz-elvezető árokra az önkormányzat nem rendelkezik biztosítással.


Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal ezt a feladatát nem tudja ellátni.

A testület a saját forrás összegét a 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.( II.28.) költségvetési rendeletében biztosítja.

Nyúl Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a pályázat beadását, felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 



Felelős: Schmiedt Henrik polgármester
Határidő: 2023. július 15.




