- Polgármesteri Hivatal

- 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46.

Szám: 106-3/2010.

- J E G Y Z Ő K Ö N Y V

- Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. március 08-án megtartott rendkívüli üléséről.

- Jelen vannak:

- Schmiedt Henrik polgármester

Lengyel István alpolgármester

Győriné Csendes Gyöngyi

Józsa Zsolt

Kállai Csaba

Kozicz László

Németh Csaba

Raff János

Szilasiné Bakonyi Ágnes

Szűcs Mihály

Varga Zoltán

- Takács Lajos jegyző

Kiss Csabáné jegyzőkönyvvezető

- Schmiedt Henrik

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes. Megkérdezte Győriné Csendes Gyöngyi képviselőt, hogy a jegyzőkönyv hitelesítését vállalná-e?

- Győriné Csendes Gyöngyi

- Vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését.

- Schmiedt Henrik

- Szavazásra bocsátotta Győriné Csendes Gyöngyi jegyzőkönyv hitelesítőként történő kijelölését.

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással Győriné Csendes Gyöngyi képviselőt jelölte ki az egyik jegyzőkönyv hitelesítőnek.

- Schmiedt Henrik

- Megkérdezte Varga Zoltán képviselőt, hogy vállalja-e a jegyzőkönyv hitelesítését?

- Varga Zoltán

- Vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését.

- Schmiedt Henrik

- Szavazásra bocsátotta Varga Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőként történő kijelölését.

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással Varga Zoltán képviselőt jelölte ki a másik jegyzőkönyv hitelesítőnek.

- Schmeidt Henrik

A testület tagjai az ülésre a meghívót megkapták. A kiküldött meghívóban 4 napirendi pont megtárgyalása szerepelt. Javasolta, hogy a képviselőtestület 5. napirendi pontként tárgyalja a „Pilinszky János Általános Iskola tornaterem tetőfelújítására benyújtott pályázat saját forrás összegének módosítása” című napirendi pontot.

Kérdezte, hogy van-e valakinek napirendet módosító javaslata?

- Napirendet módosító javaslat nem volt.

- Schmiedt Henrik

Szavazásra bocsátotta azt a módosító javaslatot, amely szerint a képviselőtestület 5. napirendi pontként tárgyalja a „Pilinszky János Általános Iskola tornaterem tetőfelújítására benyújtott pályázat saját forrás összegének módosítása” című napirendi pontot.

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta, hogy a képviselőtestület 5. napirendi pontként tárgyalja a „Pilinszky János Általános Iskola tornaterem tetőfelújítására benyújtott pályázat saját forrás összegének módosítása” című napirendi pontot.

- Schmiedt Henrik

Szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot az elfogadott módosítással.

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

1. Jókai utca útfelújítása ajánlattételi felhívásának megtárgyalása, döntéshozatal.

Előadó: Schmiedt Henrik polgármester

2. Sárkánylyuk vízmosásrendszer pályázat lebonyolítására hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, döntéshozatal.

Előadó: Schmiedt Henrik polgármester

3. Pilinszky János Általános Iskola CÉDE és akadálymentesítési pályázat lebonyolítására hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, döntéshozatal.

Előadó: Schmiedt Henrik polgármester

4. Iskola akadálymentesítési kiviteli tervének elkészítésére érkezett árajánlat megtárgyalása, döntéshozatal.

Előadó: Schmiedt Henrik polgármester

5. Pilinszky János Általános Iskola tornaterem tetőfelújítására benyújtott pályázat saját forrás összegének módosítása.

Előadó: Schmiedt Henrik polgármester

Schmiedt Henrik

Kérdezte, hogy kíván-e valaki napirend előtt szólni?

Napirend előtti hozzászólás nem volt.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

- 1. napirendi pontként a testület a „Jókai utca útfelújítása ajánlattételi felhívásának megtárgyalása, döntéshozatal.” szóló napirendi pontot tárgyalja.

Schmiedt Henrik

Az út kivitelezésére szóló ajánlatételi dokumentációt a testület tagjai megkapták. Ismertette az ajánlati dokumentáció tartalmát.

Az előterjesztést a Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes ülésén tárgyalta. Kérte a Közbeszerzési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottságok álláspontját.

Józsa Zsolt

- A bizottsági ülésen pontosításra kerültek az ajánlati dokumentációban foglalt határidők.

- A Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttesen 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag javasolja a testületnek a következők elfogadását: az ajánlat benyújtásának legkésőbbi időpontja: 2010. március 29. 12.00 óra; a borítékon a pályázóknak fel kell tüntetni: „Nyúl, Jókai utca útfelújítási munkái. Nem bontható fel: 2010. március 29-én 17.00 óráig”; az ajánlatok felbontására és ismertetésére 2010. március 29-én 17.00 órakor, a bizottsági ülésen kerül sor; a szerződéskötés tervezett ideje: 2010. április 09.; a tervezett munkaterület átadás-átvétel időpontja: 2010. április 12.; a teljesítési határidő: 2010. május 15.; a 7.1. pont első mondata helyesen: „Ajánlattevő kötelezettsége az általa a nemzeti szabványoknak megfelelő I. o. minőségbiztosításával történő teljesítés igazolásának napjától számított 3 év jótállás és a Ptk-ban meghatározott szavatosság vállalása.”; az ajánlattevőknek csatolni kell 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot. A bizottság javasolja, hogy a pályázatra: a Magyar Aszfalt Kft-t, a Regardful Kft-t, a MAKADÁM Kft-t, a LANG-SZOLG Kft-t és az ARVIA Kft-t hívják meg.

- Schmiedt Henrik

- Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, kíván-e valaki hozzászólni?

- Kérdés, hozzászólás nem volt.

- Schmiedt Henrik

- Szavazásra bocsátotta a Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát.

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta, hogy a Nyúl, Jókai utca útfelújítási munkáinak kivitelezésére vonatkozó ajánlati dokumentáció a következőkkel egészüljön ki:

- az ajánlat benyújtásának legkésőbbi időpontja: 2010. március 29. 12.00 óra;

- a borítékon a pályázóknak fel kell tüntetni: „Nyúl, Jókai utca útfelújítási munkái. Nem bontható fel: 2010. március 29-én 17.00 óráig”;

- az ajánlatok felbontására és ismertetésére 2010. március 29-én 17.00 órakor, a bizottsági ülésen kerül sor;

- a szerződéskötés tervezett ideje: 2010. április 09.;

- a tervezett munkaterület átadás-átvétel időpontja: 2010. április 12.;

- a teljesítési határidő: 2010. május 15.;

- a 7.1. pont első mondata helyesen: „Ajánlattevő kötelezettsége az általa a nemzeti szabványoknak megfelelő I. o. minőségbiztosításával történő teljesítés igazolásának napjától számított 3 év jótállás és a Ptk-ban meghatározott szavatosság vállalása.”;

- az ajánlattevőknek csatolni kell 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot.

- A pályázatra: a Magyar Aszfalt Kft-t, a Regardful Kft-t, a MAKADÁM Kft-t, a LANG-SZOLG Kft-t és az ARVIA Kft-t hívják meg.

Schmiedt Henrik

Szavazásra bocsátotta a Nyúl, Jókai utca útfelújítási munkáinak kivitelezésére vonatkozó ajánlati dokumentációt az elfogadott módosítás figyelembevételével:

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

- Nyúl Község Önkormányzata Képviselőtestületének

43/2010.(III.08.) határozata

- Tárgy: Jókai utca útfelújítása ajánlattételi felhívása.

1. Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a Nyúl, Jókai utca útfelújítási munkáinak kivitelezésére vonatkozó ajánlati dokumentációt.

(Az elfogadott ajánlati dokumentáció a jegyzőkönyv melléklete.)

2. Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Nyúl, Jókai utca útfelújítási munkáinak kivitelezésére ajánlattételre a következő cégeket hívják meg:

- Magyar Aszfalt Kft – 9171 Győrújfalu, Keverőtelep

- Regardful Kft – 9081 Győrújbarát, László u. 77.

- MAKADÁM Kft – 9028 Győr, Külső-Sági u. 20.

- LANG-SZOLG Kft – 9081 Győrújbarát, István u. 213.

- ARVIA Kft – 9024 Győr, Bartók B. u. 8/a.

Felelős   : Schmiedt Henrik polgármester

- Határidő: 2010. március 10.

2. napirendi pontként a testület a „Sárkánylyuk vízmosásrendszer pályázat lebonyolítására hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, döntéshozatal.” című napirendi pontot tárgyalja.

Schmiedt Henrik

A pályázat lebonyolítására két helyről érkezett árajánlat. Az egyik árajánlatot az Info-Rex 3G Bt. adta, ajánlata a folyamatos tanácsadásra az eljárás lefolytatása során: nettó 336.000,- Ft + ÁFA, bruttó 420.000,- Ft. A másik ajánlatot a Nemzetközi Kutatási, Fejlesztési és Tanácsadó Kft. adta, ajánlata: nettó 450.000,- Ft + ÁFA, bruttó 562.500,- Ft.

Az előterjesztést a Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes ülésén tárgyalta. Kérte a Közbeszerzési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottságok álláspontját.

- Józsa Zsolt

- A két pályázó által beadott pályázatok értékelése alapján a Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttesen 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag javasolják a testületnek, hogy az Info-Rex 3G Bt. ajánlatát fogadja el.

- Az Info-Rex 3G Bt. ajánlata kidolgozottabb, az árért több szolgáltatást nyújt, és árban is kedvezőbb, mint a másik ajánlatot adó cég.

- Schmiedt Henrik

- Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, kíván-e valaki hozzászólni?

- Kérdés, hozzászólás nem volt.

- Schmiedt Henrik

- Szavazásra bocsátotta a Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát.

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

- Nyúl Község Önkormányzata Képviselőtestületének

44/2010.(III.08.) határozata

- Tárgy: Sárkánylyuk vízmosásrendszer pályázat lebonyolítására hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, döntéshozatal.

- Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Sárkánylyuk vízmosásrendszer vízrendezése projekt hivatalos közbeszerzési tanácsadójaként az Info-Rex 3G Bt-t (9021 Győr, Benczúr u. 3.) bízza meg nettó 336.000,- Ft + ÁFA (bruttó: 420.000,- Ft) összegért.

- Felelős   : Schmiedt Henrik polgármester

- Határidő: 2010. március 15.

3. napirendi pontként a testület a „Pilinszky János Általános Iskola CÉDE és akadálymentesítési pályázat lebonyolítására hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, döntéshozatal.” című napirendi pontot tárgyalja.

Schmiedt Henrik

A közbeszerzési eljárás lefolytatására szintén két árajánlat érkezett. Az egyik ajánlatot az Info-Rex 3G Bt. adta, ajánlata a folyamatos tanácsadásra, az eljárás lefolytatására: nettó 300.000,- Ft + ÁFA, bruttó 375.000,- Ft. A másik ajánlatot a Nemzetközi Kutatási, Fejlesztési és Tanácsadó Kft. adta, ajánlata: nettó 350.000,- Ft + ÁFA, bruttó 437.500,- Ft.

Az előterjesztést a Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes ülésén tárgyalta. Kérte a Közbeszerzési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottságok álláspontját.

Józsa Zsolt

- A két pályázó által beadott pályázatok értékelése alapján a Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttesen 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag javasolják a testületnek, hogy az Info-Rex 3G Bt. ajánlatát fogadja el.

Schmiedt Henrik

Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, kíván-e valaki hozzászólni?

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Schmiedt Henrik

- Szavazásra bocsátotta a Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát.

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Nyúl Község Önkormányzata Képviselőtestületének

45/2010.(III.08.) határozata

Tárgy: Pilinszky János Általános Iskola CÉDE és akadálymentesítési pályázat lebonyolítására hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, döntéshozatal.

- Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Pilinszky János Általános Iskola CÉDE és akadálymentesítési pályázat hivatalos közbeszerzési tanácsadójaként az Info-Rex 3G Bt-t (9021 Győr, Benczúr u. 3.) bízza meg nettó 300.000,- Ft + ÁFA (bruttó: 375.000,- Ft) összegért.

Felelős   : Schmiedt Henrik polgármester

Határidő:  2010. március 15.

4. napirendi pontként a testület a „Iskola akadálymentesítési kiviteli tervének elkészítésére érkezett árajánlat megtárgyalása, döntéshozatal.” című napirendi pontot tárgyalja.

Schmiedt Henrik

A kiviteli tervek elkészítésére két árajánlat érkezett. Az egyik ajánlatot a Belvárosi Építész Iroda tette, ajánlata nettó 700.000,- Ft + ÁFA, bruttó 875.000,- Ft. A másik ajánlatot a TALENT-PLAN Kft. adta, ajánlata nettó 1.100.000,- Ft + ÁFA, bruttó 1.375.000,- Ft.

A Belvárosi Építész Iroda készítette az iskola akadálymentesítésének, valamint az iskola bővítésének és felújításának építési engedélyezési terveit. Az építész iroda rálátása ténylegesen nagyobb a munkára, mint a TALENT-PLAN Kft-nek, illetve az építész iroda rendelkezik az elkészített tervek szellemi jogával is.

Az előterjesztést a Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes ülésén tárgyalta. Kérte a Közbeszerzési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottságok álláspontját.

Józsa Zsolt

A két pályázat között árban lényeges különbség volt. A javaslat meghozatalánál figyelembe vették, hogy a Belvárosi Építész Iroda készítette az építési engedélyezési terveket, a kiviteli tervek elkészítésénél csak a munkák pontosítása szükséges. Az építész iroda ajánlata lényegesen kedvezőbb, mint a másik ajánlatot adó cégé.

A Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttesen 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag javasolják a testületnek, hogy a Belvárosi Építész Iroda ajánlatát fogadja el.

Schmiedt Henrik

Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, kíván-e valaki hozzászólni?

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Schmiedt Henrik

Szavazásra bocsátotta a Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát.

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Nyúl Község Önkormányzata Képviselőtestületének

46/2010.(III.08.) határozata

### Tárgy: Iskola akadálymentesítési kiviteli tervének elkészítésére érkezett árajánlat megtárgyalása, döntéshozatal.

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Pilinszky János Általános Iskola akadálymentesítési kiviteli terveinek elkészítését beérkezett árajánlata alapján a Belvárosi Építész Irodától 9200 Mosonmagyaróvár, Templom u. 11. rendeli meg, nettó 700.000,- Ft + ÁFA, bruttó 875.000,- Ft értékben.

Felelős  : Schmiedt Henrik polgármester

Határidő: 2010. március 15.

Schmiedt Henrik

Kiegészítésként elmondta, hogy mind a Sárkánylyuk vízmosás rendszer projekt közbeszerzési eljárásának lefolytatása költsége, mind az akadálymentesítési pályázat közbeszerzési eljárásának lebonyolítási költsége, mind pedig az iskola kiviteli tervei elkészítésének költsége a pályázatokban elszámolhatók.

5. napirendi pontként a testület a „Pilinszky János Általános Iskola tornaterem tetőfelújítására benyújtott pályázat saját forrás összegének módosítása.” című napirendi pontot tárgyalja.

Schmiedt Henrik

Az elmúlt ülésen a testület 4.600.000,- Ft összeget fogadott el a pályázat saját forrásának összegeként. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint ezt az összeget 5 millió Ft-ra kell módosítani.

Az előterjesztést a Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes ülésén tárgyalta. Kérte a Közbeszerzési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottságok álláspontját.

Józsa Zsolt

A Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttesen 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag javasolják a testületnek, hogy a saját forrás összegét 5 millió Ft-ban határozza meg.

- Schmiedt Henrik

- Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, kíván-e valaki hozzászólni?

- Kérdés, hozzászólás nem volt.

- Schmiedt Henrik

- Szavazásra bocsátotta a Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát.

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

- Nyúl Község Önkormányzata Képviselőtestületének

47/2010.(III.08.) határozata

Tárgy: Pilinszky János Általános Iskola tornatermének tetőfelújítása.

Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a napirendi pontot megtárgyalta, és a következő döntést hozta:

1. Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1/2010.(I.19.)ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be a Nyúl, Pilinszky János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére (tornaterem tetőfelújítására).

2. Nyúl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja, hogy az 1/2010.(I.19.)ÖM rendeletben meghatározott pályázathoz szükséges 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint önrészt a 2010. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

Felelős   : Schmiedt Henrik polgármester

Határidő:  2010. március 08.

NAPIRENDEN KÍVÜL

Takács Lajos

Tájékoztatta a testület tagjait, hogy miután a testület engedélyezte a Jókai utcában, a sportpályánál található fák kitermelését, a megjelölt 20 db, 180 cm hosszúságú fák kitermelésre kerültek. Ezek ellenértékeként a mai nap folyamán az igénylő teljesítette vállalt kötelezettségét, és a Pilinszky János Általános Iskola részére átadásra került 2 db kosárlabda, 2 db kézilabda kapu háló, 4 db szivacs kézilabda, 4 db bőr kézilabda, 2 db terem futball labda, 8 db bőr futball labda. Megrendelésre került továbbá 1 garnitúra mez (10 db mezőny játékos mez + 1 db kapus mez), ez viszont azért nem került átadásra, mert a színt egyeztetni kellett.

Győriné Csendes Gyöngyi

Kiegészítésként elmondja, hogy a kézilabdás lányoknak kérte a mezeket, mivel nekik még nem volt.

Megköszönte a támogatást.

Takács Lajos

A felajánlás összértéke hozzávetőlegesen 150 ezer Ft.

A fasor, ahonnan a fákat kivágták olyan sűrűségű, hogy abból még körülbelül 40 db fát ki lehet vágni. A fák kivágására további igény érkezett ugyanezen cégtől, akik a most kivágott fákat is elvitték.

Schmiedt Henrik

Kérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, kíván-e valaki hozzászólni?

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

Schmiedt Henrik

Több napirendi pont nem lévén, megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

Kmf.

Schmiedt Henrik										Takács Lajos

polgármester										                   jegyző

Győriné Csendes Gyöngyi									Varga Zoltán

jkv.hitelesítő		           					                           	 jkv.hitelesítő