PAGE  
3

Ikt.szám: NY/…………-…../2024.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
Amely létrejött egyrészről

Nyúl Község Önkormányzata

Székhely: 9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46.,

Adószám: 15727811-2-08,

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 737412,

Képviseli: Raff Tamás polgármester, 
a továbbiakban, mint: Megrendelő

másrészről pedig
Váczi Tamás egyéni vállalkozó 
Székhely: 9082 Nyúl, Jókai u. 22., 
Adószám: 65324028-2-28, 
Nyilvántartási szám: 14960877,

Statisztikai számjel: 65324028812923108,

a továbbiakban, mint: Vállalkozó

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt Felek, vagy Szerződő Felek)

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2023. december 12. napján vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) jött létre a 9082 Nyúl, Petőfi Sándor utca 17-19. szám alatt található régi iskola épületének elbontása tárgyában. A Vállalkozási Szerződés 3.2. pontjában foglalt teljesítési határidő (2024.05.31.) leteltére figyelemmel szerződésmódosítás vált szükségessé, mivel a bontási munkálatok a Vállalkozó tájékoztatása szerint hosszabb időt vesznek igénybe.

II. Módosító rendelkezések

1. Szerződő Felek közös megegyezéssel a Vállalkozási Szerződés 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt bontási munkálatok elvégzésének határideje 2025. május 31.”
2. Szerződő Felek közös megegyezéssel a Vállalkozási Szerződés 4. pontját kiegészítik az alábbi 4.5. alponttal:

„4.5. Amennyiben a Vállalkozó a 3.2. pontban foglalt határidőn belül a bontási munkálatokat nem fejezi be, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke ……………….. Ft/késedelemmel érintett naptári nap. A késedelmi kötbér a jelen szerződés iktatószámára hivatkozással befizethető készpénzben a Megrendelő házipénztárába, vagy banki átutalás útján a Megrendelő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, 11737007-15366715 számú bankszámlájára.”
3. Szerződő Felek közös megegyezéssel a Vállalkozási Szerződés 5. pontjának a Megrendelő kapcsolattartójára vonatkozó bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

„Megrendelő kapcsolattartója:

név: Raff Tamás polgármester 

tel +36-70/778-2699”
III. Záró rendelkezés

A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyóan írták alá 3 példányban, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.
Melléklet: 


Nyúl Község Önkormányzata Képviselőtestületének ……./2024. (….. ….) önkormányzati határozatát tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat másolata.
N y ú l, 2024. „……….”

Nyúl Község Önkormányzata
Váczi Tamás E. V.


Megrendelő
Vállalkozó


képv.: Raff Tamás


polgármester

Jogi ellenjegyzés:

N y ú l, 2024. „……….”
Pénzügyi ellenjegyzés:

N y ú l, 2024. „……….”
