PAGE  

HATÁROZATI JAVASLAT
Nyúl Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…../2024.(XII.10.) önkormányzati határozata

Tárgy: 2024. évi Közbeszerzési terv módosítása
Nyúl Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 161/2024.(X.17.)önkormányzati határozattal elfogadott, „Nyúl Község Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervét” azzal az alábbiak szerint módosítja:

a) az „Eljárás megindításának tervezett időpontja” oszlopban 2024. negyedik negyedév szerepeljen;

b) a „Szerződés teljesítésének várható időpontja” oszlopban 2025. harmadik negyedév szerepeljen.
A módosított közbeszerzési terv közzétételéért:

Felelős  : Raff Tamás polgármester

Határidő: 2024. december 31.

Nyúl Község Önkormányzata

2024. évi közbeszerzési terve

2.verzió

	
	Közbeszerzés tárgya
	Közbeszerzés tervezett mennyisége
	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend
	Tervezett eljárás fajtája
	Eljárás megindításának tervezett időpontja
	Szerződés teljesítésének várható időpontja

	1.
	Ipari elkerülő út – II. ütem
	A projekt első üteme megvalósult, az Ipari útra vezető körforgalomtól mintegy 1400 m-es szakasz már megújult, a Potyondi utcáig fennmaradó 340 m felújítása képezi a II. ütem kivitelezési munkálatait.
	Nemzeti eljárásrend
	Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont

Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	2024. negyedik negyedév
	2025. harmadik
negyedév


