Kedvezményezett neve: Nyúl Község Önkormányzata

Címe: 9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46.

Projekt azonosítószám: 3075111323

Projekt címe: Településközponti parkoló kialakítása Nyúl községben

Támogatás összege: Bruttó 10 636 592 Ft

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Pannónia Kincse Leader Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1-70-7-20 kódszámú, Pannónia Kincse Leader Egyesület – Vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése című felhívás alapján Nyúl Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett támogatási kérelmet nyújtott be. A Településközponti parkoló kialakítása Nyúl Községben című támogatási kérelmet Támogató elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

A megvalósított tevékenységek ismertetése:

19 db normál + 2 db mozgássérültek számára kialakított személygépjármű parkolására alkalmas térköves parkoló építése. A projekt megvalósítása adminisztratív problémák miatt kitolódott, mivel a projekt helyszínét érintette a Győrt Pannonhalmával összekötő kerékpárút nyomvonala, amely beruházás egy országos nagy projekt keretében valósult meg 2021-ben. A terület felosztása és új hrsz-ok kialakulása miatt módosításra kerültek az építési engedélyes tervek, így maga az engedélyezési eljárás is elhúzódott. Emiatt a kivitelezésre történő versenyeztetést is később tudtuk megkezdeni. A kiviteli munkák 2021.10.12-én kezdődtek meg és a téli hónapokban történő leállás miatt 2022.06.24-én fejeződtek be.